## Slide 1
Nye Fagerheim skole
Presentasjon i FAU-møte 3. februar 2021

## Slide 2
Prosjektets historie
Politisk vedtak
Hva er gjort i 2020?
  Reguleringsplan
  Skisseprosjekt
  Anbudskonkurranse
Fremdriftsplan
Tegninger av ny skole
Brukermedvirkning
Agenda

## Slide 3
Prosjektets historie
Rehabilitering planlagt i 2018/19
Vedtak om nybygg juni 2019
Vedtak om ny plassering av skolen september 2019
Vedtatt rehabilitering desember 2016

## Slide 4
1
2
3
Kommunestyret april, juni og september 2019
Vedtak om å utrede ny skole
Vedtak om å bygge ny skole og utrede ny plassering
Vedtak om å flytte skolen til idrettsanlegget og starte reguleringsprosess.
Politiske vedtak
Kommunestyret februar 2020
Vedtak om klimamål
Kommunestyret desember 2020
Detaljreguleringsplan vedtatt

## Slide 5
Byggetomten

## Slide 6
Reguleringsplan

## Slide 7
Skisseprosjekt

## Slide 8
Prosjektet ble lagt ut på anbud våren 2020. Flere store entreprenører ga tilbud, og Veidekke AS vant anbudet.
Kostnadene for å gjennomføre prosjektet som ønsket ble for høye.
Budsjett politisk vedtatt: 65 millioner kroner (entreprisekost eks. mva.)
Tilbud fra entreprenør: 86 millioner kroner (entreprisekost eks. mva.)
Nødvendige endringer gjøres i prosjektet for å få ned kostnadsnivået.
Avhengig av å få økt kostnadsramme fra kommunestyret.
Anbudskonkurranse

## Slide 9
Fremdriftsplan
Politisk behandling av prosjekt
Bygg ferdigstilt
Skolestart i ny skole
Prosjektering med entreprenør igangsatt
Planlagt byggestart
November 2020
April
2021
Vinter
2022/23
September
2021
August
2023
Arbeider for tidligere byggestart og tidligere innflytting i ny skole

## Slide 10
Plan over området

## Slide 11
Skolebygg og skolegård

## Slide 12
Skolebygg – redusert kostnad

## Slide 13
Plantegning 1. etg

## Slide 14
Plantegning 2. etg

## Slide 15
Brukermedvirkning